| Башқортостан Республикаhы Дүртөйлө районы муниципаль районың Семилетка ауыл советы ауыл биләмәhе ХАКИМИӘТЕ БАШЛЫҒЫ (Башқортостан Республикаhы Дүртөйлө районы Семилетка ауыл Советы) |  | ГЛАВА сельского поселения Семилетовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан (Глава Семилетовского сельсовета Дюртюлинского района Республики Башкортостан) |
| --- | --- | --- |

КАРАР                                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении  программы комплексного  развития транспортной инфраструктуры  сельского поселения Семилетовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2014года №456-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 25.12.2015года  №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Семилетовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2016- 2033 годы.

2. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде в здании администрации сельского поселения Семилетовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан по адресу: с.Семилетка, ул.Ленина, 10 и  на официальном сайте сельского  поселения Семилетовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан в сети Интернет.
          3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о.главы  сельского поселения                                               Д.А.Шакирьянова

с.Семилетка

28.09.2016

№9/08

Утверждена постановлением главы

сельского поселения Семилетовский

сельсовет муниципального района

Дюртюлинский район Республики

Башкортостан от 28.09.2016 № 9/08

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Семилетовский сельсовет  муниципального района Дюртюлинский  район Республики Башкортостан

на период 2016 -2033 годы

2016 год

ПРОГРАММА

комплексного  развития транспортной инфраструктуры  сельского поселения Семилетовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на период 2016 – 2033 годы

- Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Семилетовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на период 2016-2033 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. N 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав сельского поселения Семилетовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан. Постановление главы сельского поселения Семилетовский сельсовет от 17.08.2016 г. № 8/09 «О разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Семилетовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан», Генеральный план сельского поселения Семилетовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан. |
| Заказчик программы | Администрация сельского поселения Семилетовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан |
| Исполнители программы | Администрация сельского поселения Семилетовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан |
| Цель программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Семилетовский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан (далее - сельское поселение) |
| Задачи программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории сельского поселения; доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры; |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016 – 2033 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | - разработка проектно-сметной документации; - реконструкция существующих дорог; - ремонт и капитальный ремонт дорог. |
| Объемы и источники финансирования программы | Бюджет сельского поселения Республиканский бюджет 2016 г. – 500,00 тыс. руб. - средства местного бюджета: 2016 г. – 84,00 тыс. руб. – республиканский бюджет Средства бюджета на 2017-2033 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры сельского поселения Семилетовский сельсовет

  - Социально — экономическое состояние  сельского поселения Семилетовский сельсовет.

2.2. Сельское поселение Семилетовский сельсовет (далее – сельское поселение) находится в северо-западной части Республики Башкортостан и в юго-западной части Дюртюлинского района, граничит с севера – сельским поселением Асяновский сельсовет, с западпа – Илишевским районом, с юга – Чекмагушевским районом, с востока - Таймурзинским и Куккуяновским сельсоветом. Административный центр – село Семилетка, расположен в 27 км к юго-западу от административного центра муниципального района г. Дюртюли. Общая площадь территории поселения 10861,6 га.

В состав сельского поселения входят четыре населенных пункта: с. Семилетка,

с. Нижнеманчарово, с. Каралачук, с. Нижнеаташево, д. Таштау.

Таблица 1

| № п/п | Наименование населённого пункта | Количество жителей чел. (по данным ВПН 2010 г.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Семилетка (административный центр) | 4301 |
| 2 | с. Нижнеманчарово | 584 |
| 3 | с. Нижнеаташево | 518 |
| 4 | с. Каралачук | 530 |
| 5 | Д. Таштау | 172 |

Климат умеренно континентальный  с морозной многоснежной зимой и теплым, часто жарким летом. Самые холодные месяцы декабрь - январь со среднемесячной температурой -13,7°, абсолютный минимум -47°. Самый теплый месяц - июль, среднемесячная температура +19,0°, абсолютный максимум +38°. Поселение находится в зоне достаточного увлажнения. За год в среднем выпадает 570 мм осадков, средняя высота снежного покрова – 40-50 см. Относительная влажность 74-84%. Преобладающие направления ветра – южные, западные и юго-западные. Среднегодовая скорость ветра – 3,9 м/сек.

Сельское поселение расположено в пределах Прибельской увалисто-волнистой равнины. Большая часть территории расположена на водораздельном плато c абсолютными отметками 70-80м, расчлененная долинами рек Белой, ее притоками и оврагами протяженностью от нескольких десятков метров до нескольких километров.

В геологическом строении принимают участие коренные породы и неоген-четвертичные отложения. В коренные породы пермского возраста мощностью 300м представлены песчаниками, аргиллитами и мергелями, в верхней части - ангидритами и доломитами. Отложения неогена имеют пестрый литологический состав. Аллювиальные отложения мощностью от 10 до 40 м распространены в долине поймы. Белой и ее притоков, представлены глинами, суглинками, супесями, песками, гравийно-галечными отложениями. Надпойменные террасы сложены галечниками и песками (мощность до 10м). Элювиально-делювиальные отложения распространены на водоразделе и его склонах - суглинки, с большим содержанием дресвы и щебня коренных пород.

Территория Семилетовского сельсовета характеризуется довольно развитой гидрографической сетью из рек,  речек и ручьев. А также на территории сельского поселения имеется большое количество озер и прудов.

Река Нази протекает в  западной части поселения вдоль населенных пунктов с.Нижнеманчарово и с.Каралачук.  По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу,  водохозяйственный участок реки - Белая от г. Бирск до устья,  речной подбассейн реки -  Белая. Речной бассейн реки - Кама.

Река Маньязы протекает в южной части Семилетовского сельского поселения, в направлении с востока на запад и впадает в р.Куваш. По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, Белая от г. Бирск до устья,  речной подбассейн реки -  Белая. Речной бассейн реки - Кама.

Река Куваш протекает в центральной части территории сельского поселения Семилетовский сельсовет в направлении с юга на север. По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, Белая от г. Бирск до устья,  речной подбассейн реки -  Белая. Речной бассейн реки - Кама.

Питание происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, в приречной полосе возможно питание за счет поверхностных вод, особенно во время паводков.

На территории сельского поселения отсутствуют населённые пункты, включённые в реестр населённых пунктов Республики Башкортостан, попадающих в зоны подтоплений (затоплений),

Территория  сельского поселения расположена в типичной лесостепи Прибельской пологохолмисто-увалистой равнины. Почвы карбонатные, преимущественно типичные и выщелочные черноземы (40%), встречаются подзолитстые, серые лесные и пойменные.

## Структура земель в административных границах сельского поселения.

Таблица 2

| Вид использования | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Всего земель в административных границах сельского поселения: в том числе: Земли сельскохозяйственного назначения | 10861,6 7531,21 | 100 69,3 |
| Земли населённых пунктов | 774,7 | 7,1 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения | 81,04 | 0,75 |
| Земли лесного фонда | 595,4 | 5,5 |
| Земли водного фонда | 48,55 | 0,4 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| Земли запаса | 1830,7 | 16,9 |

Большую часть территории сельского поселения занимают земли сельскохозяйственного назначения (пашни, сенокосы, пастбища). Их площадь составляет 7531,21 (69,3 % от общей площади территории сельского поселения). На территории действуют сельскохозяйственные предприятия ООО «Игенще» и ООО племзавод «Уныш».

На территории  сельского поселения имеются: НГДУ 5 промысел,  Пилорама, Нефтяные скважины.

В  сельском поселении  работают  школа,  детский сад, библиотека,  ФАП, почтовое отделение связи, МУП СПУ ЖКХ, кафе,   магазины смешанной торговли, сельские дома культуры, ателье по пошиву одежды, парикмахерские, баня, отделение банка, 3 мечети, стадионы, пожарное ДЕПО,

Административный центр сельского поселения с. Семилетка находится на расстоянии 27 км от районного центра г. Дюртюли. Связь с райцентром осуществляется по федеральной дороге М7  и автодороге районного значения. Связь между населенными пунктами внутри сельского поселения осуществляется по  дорогам общего пользования местного значения  с асфальтобетонным, гравийным и грунтовым покрытием.

По территории сельского поселения проходят автодороги общего пользования районного значения, общего пользования местного значения

Таблица 3

| № п/п | Наименование автомобильных дорог общего пользования | Катего- рия дороги | Протяжённость всего, км | в т.ч. с твердым покры- тием км | в т.ч. по типу покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | асфальт | гравий | грунт |
| Межмуниципального значения |
| 1 | Асяново-Нижнеманчарово-Семилетка | IV | 14,0 | 14,0 | 14,0 | - | - |
| Местного значения |
| 1 | Верхнеманчарово-Семилетка-Верхнеаташево-Нижнеаташево-Старосултанбеково | V | 12,7 | 12,7 | 12,7 | - | - |
| 2 | Нижнеаташево-Таштау | V | 3,2 | - | - | 3,2 | - |

2.2.  Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Транспортно-экономические связи сельского поселения осуществляются только автомобильным видом транспорта. Транспортные предприятия на территории поселения отсутствуют. В населенных пунктах регулярный внутрисельский транспорт отсутствует. Большинство трудовых передвижений в сельском поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социально сферы;

- объекты трудовой деятельности

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Автомобилизация поселения (250 машин на 1000 человек) оценивается как  средней (при уровне автомобилизации в Российской Федерации 270 единиц на 1000 человек), что обусловлено наличием автобусного сообщения с районным и республиканским центром. Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды.

2.4. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Дорожно-транспортная сеть сельского поселения состоит из дорог V категории, предназначенных не для скоростного движения. В таблице 4 приведен перечень и характеристика дорог местного значения. Большинство дорог общего пользования местного значения имеют асфальтовое покрытие. Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядной организацией по муниципальному контракту. Проверка качества содержания дорог проводится в соответствии с установленными критериями.

Отсутствие альтернативных видов транспорта предъявляет большие требования к автомобильным дорогам. Строительства новых автомобильных дорог не производилось более 10 лет. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет ремонта автодорог с твердым покрытием и автодорог с гравийным покрытием. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог требующих ремонта.

Общая протяжённость дорожной сети местного значения составляет 15,9 км, из них  с твердым покрытием 15,9 км, в т.ч. 12,7 км – асфальтобетонным покрытием. Почти все дороги требуют ямочного  и капитального ремонта.

Таблица 4

| №п/п | Наименование автомобильной дороги | Эксплуа-тационные километры | Категория дороги | Протяженность, км. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В том числе |
|  |  |  |  | Всего | С твердым покрытием | Из них с асфальто-бетонным |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ул. Губкина с. Семилетка | 1,698 | V | 1,698 | - | 1,698 |
| 2 | ул. Мира с. Семилетка | 1,585 | V | 1,585 | - | 1,585 |
| 3 | ул. Северная с. Семилетка | 0,582 | V | 0,582 | - | 0,582 |
| 4 | ул. Космонавтов с. Семилетка | 1,416 | V | 1,416 | - | 1,416 |
| 5 | ул. Ленина с. Семилетка | 1,106 | V | 1,106 | - | 1,106 |
| 6 | ул. Коммунистическая с. Семилетка | 1,062 | V | 1,062 | - | 1,062 |
| 7 | ул. Ш. Бабича с. Семилетка | 0,777 | V | 0,777 | 0,777 | - |
| 8 | ул. Спортивная с. Семилетка | 0,834 | V | 0,834 | 0,834 | - |
| 9 | ул. Строителей с. Семилетка | 0,244 | V | 0,244 | - | 0,244 |
| 10 | ул. Нефтяников с. Семимлетка | 0,377 | V | 0,377 | - | 0,377 |
| 11 | ул. Молодежная с. Семилетка | 0,599 | V | 0,599 | - | 0,599 |
| 12 | ул. Рабочий переулок с. Семилетка | 0,266 | V | 0,266 | 0,266 | - |
| 13 | ул. Садовая с. Семилетка | 1,038 | V | 1,038 | 1,038 | - |
| 14 | ул. Полевая с. Семилетка | 0,541 | V | 0,541 | 0,541 | - |
| 15 | ул. Южная с. Семилетка | 0,274 | V | 0,274 | - | 0,274 |
| 16 | ул. Лесная с. Семилетка | 0,787 | V | 0,787 | - | 0,787 |
| 17 | ул. Степная с.Семилетка | 2,483 | V | 2,483 | 2,483 | - |
| 18 | ул. Луговая с.Семилетка | 0,604 | V | 0,604 | 0,604 | - |
| 19 | ул. Новая с. Семилетка | 0,270 | V | 0,270 | 0,270 | - |
| 20 | ул.Гумерова с. Нижнеаташево | 0,392 | V | 0,392 | - | 0,392 |
| 21 | ул. Набережная с. Нижнеаташево | 1,787 | V | 1,787 | 1,787 | - |
| 22 | ул. Луговая с. Нижнеаташево | 0,592 | V | 0,592 | 0,592 | - |
| 23 | ул. Центральная д. Таштау | 0,868 | V | 0,868 | 0,869 | - |
| 24 | ул. Набережная д. Таштау | 0,353 | V | 0,353 | 0,353 | - |
| 25 | ул. Механизаторская д. Таштау | 0,881 | V | 0,881 | 0,881 | - |
| 26 | ул. Коммунистическая с. Нижнеманчарово | 0,755 | V | 0,755 | - | 0,755 |
| 27 | ул. Салимьяновых с. Нижнеманчарово | 1,696 | V | 1.696 | 1.696 | - |
| 28 | ул. Чишминская с. Нижнеманчарово | 0,412 | V | 0.412 | 0.412 | - |
| 29 | ул. Молодежная с. Нижнеманчарово | 0,901 | V | 0,901 | 0,901 |  |
| 30 | ул. Халиуллина с. Нижнеманчарово | 0,383 | V | 0,383 | 0,383 | - |
| 31 | ул. Мира с. Каралачук | 0,587 | V | 0,587 | 0,587 | - |
| 32 | ул. Пионерская с. Каралачук | 1,194 | V | 1,194 | 1,194 | - |
| 33 | ул. Механизаторская с. Каралачук | 1,787 | V | 1,787 | 1,787 |  |
| 34 | ул. Переулок Полевой с. Каралачук | 0,226 | V | 0,226 | 0,226 | - |
| 35 | ул. Переулок Колхозный с. Каралачук | 0,197 | V | 0,197 | 0,197 | - |
| 36 | ул. Переулок Речной | 0,285 | V | 0.285 | 0.285 | - |

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Для перевозки  школьников используется  автобус, принадлежащий школе. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2013-2016 годы отмечается рост транспортных средств, рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на приусадебных участках, на территории кооперативных гаражей. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

Оценка уровня автомобилизации населения на территории сельского поселения

Таблица 5

| № | Показатели | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, чел. | 6205 | 6073 | 5989 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 1551 | 1557 | 1576 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 250 | 256 | 263 |

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Пассажирские перевозки  по территории населенных пунктов сельского поселения осуществляется  с использованием личного транспорта, а также Автотранспортным предприятием Дюртюлинского филиала ГУП «Башавтотранс». На территории сельского поселения Семилетовский сельсовет движение рейсов автобусов осуществляется по маршрутам Семилетка-Нижнеаташево-Дюртюли, Семилетка-Нижнеманчарово-Каралачук-Дюртюли, автобусные остановки расположены в с. Семилетка, с. Нижнеманчарово, с. Каралачук, с. Нижнеаташево. Автобусное движение для перевозки школьников  между населенными пунктами организовано в соответствии с расписанием уроков. Информация об объемах пассажирских перевозок, необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

2.7. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно в грунтовом исполнении. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств.

Транспортных организаций осуществляющих грузовые перевозки на территории сельского поселения не имеется.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных автомагистралей, железнодорожных путей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. На территории сельского поселения железнодорожных магистралей нет.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Крупными авариями на автотранспорте могут быть дорожно-транспортные аварии с участием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 10 до 100 человек.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортно инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низко дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. По итогам последних 5 лет   на территории  сельского поселения не зарегистрированы дорожно-транспортные происшествия.

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к распираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

В сельском поселении отсутствуют дороги федерального значения. Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортной сети, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.11. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Генеральный план  сельского поселения Семилетовский сельсовет, утвержденный решением  совета муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан от 03.03.2014г. № 26/233

7. Нормативы градостроительного проектирования  сельского поселения Семилетовский сельсовет, утверждены  решением совета муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан от 30.03.2016г. № 56/484

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения.

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

На территории сельского поселения расположено 5 населенных пункта, в которых проживает 6105 человек, в том числе: трудоспособного возраста – 2612 человек, дети до 16 -летнего возраста – 959 человек.

Таблица 6

По населённым пунктам:

| Населённый пункт | Перспективная численность на 2013 год, чел. | Перспективная численность на 2033 год, чел. |
| --- | --- | --- |
| с. Семилетка | 4155 | 4968 |
| с. Нижнеманчарово | 578 | 865 |
| с. Каралачук | 562 | 695 |
| с. Нижнеаташево | 465 | 741 |
| д. Таштау | 171 | 274 |

Исходя из расчётов, можно сделать вывод, что численность населения в ближайшие 20 лет, будет прибавляться. В дальнейшем можно ожидать тенденции увеличения удельного веса детской возрастной группы вследствие повышения рождаемости и миграционного притока населения, в структуре которого будет преобладать молодой детородный возраст.

Динамика изменения численности населения за 2012-2015 годы

Таблица 7

| № п/п | Наименование | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Численность населения | 6105 | 6205 | 6073 | 5989 |
| 1. | Число родившихся | 32 | 55 | 62 | 61 |
| 2. | Число родившихся на 100 чел. | 0,52 | 0,8 | 1,02 | 1,01 |
| 3. | Число умерших | 68 | 63 | 73 | 44 |
| 4. | Число умерших на 100 чел. | 1,1 | 1,01 | 1,2 | 0,73 |
| 5. | Естественный прирост | -36 | -8 | -11 | 17 |
| 6. | Естественный прирост на 100 чел. | -0,58 | -0,12 | -0,18 | 0,28 |
| 7. | Миграционный прирост населения | 136 | -124 | -73 | -48 |
| 8. | Механический прирост | 136 | -124 | -73 | -48 |

Причинами уменьшения численности населения в 2014-2015 годы является в основном отсутствие рабочих мест в сельском поселении, из-за чего многие молодые семьи стремятся в города.

Население  сельского поселения, в большей своей массе, сосредоточено в четырех более крупных населенных пунктах – административном центре с. Семилетка, с. Нижнеманчарово, с. Каралачук, с. Нижнеаташево.

Из большего числа нормативных критериев (обеспеченность школами, детскими дошкольными учреждениями, объектами соцкультбыта, инженерными сетями, дорогами и др.) наиболее приоритетным является обеспеченность жителей жильём, состоянием дорог большинства населенных пунктов, газификация населенных пунктов.

Общая жилая площадь сельском поселении составляет 235596,2 м2. В настоящее время обеспеченность общей площадью по сельскому поселению равен 38,6 м2/чел.

Население сельского поселения, в основном, имеет благоприятные условия проживания по параметрам жилищной обеспеченности. Поэтому приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание комфортных условий с точки зрения обеспеченности современным инженерным оборудованием.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Таблица 8

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013 г. | На расчетный срок 2033г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения Семилетовский сельсовет в административных границах | га | 10861,6 | 10861,6 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 595,4 | 595,4 |
| 2 | Земель водного фонда | га | 48,55 | 48,55 |
| 3 | Земель сельскохозяйственного использования | га | 7531,21 | 7458,1 |
| 4 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 41,50 | 41,50 |
| 5 | Земель транспорта | га | 29,9 | 29,9 |
| 6 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 774,7 | 846,71 |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | га / % | 303,5 | 391,05 |
|  | общественно-деловых зон | га | 13,39 | 16,14 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 59,14 | 69,7 |
|  | рекреационных зон | га | 386,92 | 359,87 |
|  | земель водного фонда | га | 7,35 | 7,35 |
| 7 | Земель специального назначения | га | 9,64 | 10,74 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения сельского поселения | тыс. чел. | 6,105 | 7,543 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | тыс. чел / % | 0,959 / 15,7 | 1,207 / 16,0 |
|  | в трудоспособном возрасте | тыс.чел / % | 2,612 / 42,8 | 3,319 / 44,0 |
|  | старше трудоспособного возраста | тыс.чел / % | 2,536 / 41,5 | 3,017 / 40,0 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд | тыс.м2 | 235,596 | 278,736 |
|  | Объем нового жилищного строительства (индивидуальная усадебная застройка) | тыс.м2 | - | 43,140 |
| 3.2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2 / чел. | 38,6 | 36,9 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 193 | 390 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения | мест | 1271 | 1311 |
| 4.3 | Больницы | коек | 75 | 75 |
| 4.5 | ФАП, аптечный пункт | объект на насел.пункт | 4 | 4 |
| 4.6 | Магазины товаров повседневного спроса | м2 торг.пл. | 1653,6 | 2003,4 |
| 4.7 | Предприятия общественного питания | место | 110 | 305 |
| 4.8 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | 30 |
| 4.9 | Клубы сельских поселений | мест | 1140 | 1943 |
| 4.10 | Помещения для культурно-массовой работы | м2 | нет.инф. | 438,1 |
| 4.11 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 1,9 | 5,28 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий внешнего транспорта | км | 29,9 | 29,9 |
| 5.2 | Общая протяженность внутрипоселковых дорог | км | 29,81 | 44,93 |
| 6 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 6.1 | Общая площадь кладбищ (норм - 0,24га/1000 жителей) | га | 9,64 | 10,74 |

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

3.3. Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районными, республиканскими   населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения.

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории сельского поселения

Таблица 9

| № | Показатели | 2016 год (прогноз) | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 5404 | 5203 | 5010 | 5005 | 4965 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 1422 | 1406 | 1431 | 1390 | 1379 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 263 | 270 | 285 | 277 | 277 |

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения (суммарный уровень автомобилизации на 2033 г. составит 7543х350/1000= 2640 автомобилей) в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

5.1. С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных  служб в период реализации Программы не предусматриваются.

5.2 Мероприятия по развитию сети дорог сельского поселения.

Проектом генерального плана предусматривается реконструкция существующих дорог на территории сельского поселения для развития внутрирайонных и межрайонных связей, создание единой системы транспортной и улично-дорожной сети, взаимосвязанной с планировочной структурой населенных пунктов и прилегающими к ним территориями. Такая система обеспечит удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения на 2016 – 2033 годы

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий (ямочный) ремонт дороги по ул. Губкина с. Семилетка | 2016 г. | 99,800 | администрация сельского поселения |
| 2 | Текущий (ямочный) ремонт дорог по ул. Мира с. Семилетка | 2016 г. | 99,200 | администрация сельского поселения |
| 3 | Текущий (ямочный) ремонт дороги по ул. Северная с. Семилетка | 2017 г. | 99,200 | администрация сельского поселения |
| 4 | Текущий (ямочный) ремонт дороги по ул. Космонавтов с. Семилетка | 2017 г. | 99,600 | администрация сельского поселения |
| 5 | Текущий (ямочный) ремонт дороги по ул. Ленина с. Семилетка | 2016 г. | 99,300 | администрация сельского поселения |
| 6 | Текущий (ямочный) ремонт дороги по ул. Коммунистическая с. Семилетка | 2017 г. | 99,600 | администрация сельского поселения |
| 7 | Текущий ремонт дороги по ул. Ш. Бабича с. Семилетка | 2019 г. | 99,600 | администрация сельского поселения |
| 8 | Текущий ремонт дороги по ул. Спортивная с. Семилетка | 2018 г. | 99,600 | администрация сельского поселения |
| 9 | Текущий (ямочный) ремонт дороги по ул. Строителей с. Семилетка | 2016 г. | 99,600 | администрация сельского поселения |
| 10 | Текущий (ямочный) ремонт дороги по ул. Нефтяников с. Семимлетка, | 2016 г. | 98,600 | администрация сельского поселения |
| 11 | Текущий (ямочный ) ремонт дороги по ул. Молодежная с. Семилетка | 2018 г. | 99,900 | администрация сельского поселения |
| 12 | Текущий ремонт дороги по ул. Рабочий переулок с. Семилетка | 2021-2033 гг. | 99,00 | администрация сельского поселения |
| 13 | Текущий ремонт дороги по ул. Садовая с. Семилетка | 2019 г. | 99,600 | администрация сельского поселения |
| 14 | Текущий ремонт дороги по ул. Полевая с. Семилетка | 2019 г. | 97,800 | администрация сельского поселения |
| 15 | Текущий (ямочный) ремонт дорог по ул. Южная с. Семилетка | 2020 г. | 50,200 | администрация сельского поселения |
| 16 | Текущий (ямочный) ремонт дорог по ул. Лесная с. Семилетка | 2018 г. | 96,700 | администрация сельского поселения |
| 17 | Текущий ремонт дороги по ул. Степная с. Семилетка | 2016 г., 2017., 2020 г. | 290,057 | администрация сельского поселения |
| 18 | Текущий ремонт дороги по ул. Луговая с. Семилетка | 2019 г. | 96,700 | администрация сельского поселения |
| 19 | Текущий ремонт дороги по ул. Новая с. Семилетка | 2016 г. | 96,700 | администрация сельского поселения |
| 20 | Текущий ремонт дороги по ул.Гумерова с. Нижнеаташево |  |  | администрация сельского поселения |
| 21 | Текущий ремонт дороги по ул. Набережная с. Нижнеаташево | 2017 г., 2020 г. | 194,00 | администрация сельского поселения |
| 22 | Текущий ремонт дороги по ул. Луговая с. Нижнеаташево | 2018 г. | 98,300 | администрация сельского поселения |
| 23 | Текущий ремонт дороги по ул. Центральная д. Таштау | 2019 г. | 96,400 | администрация сельского поселения |
| 24 | Текущий ремонт дороги по ул. Набережная д. Таштау | 2020 г. | 70,800 | администрация сельского поселения |
| 25 | Текущий ремонт дороги по ул. Механизаторская д. Таштау | 2019 г. | 97,600 | администрация сельского поселения |
| 26 | Текущий (ямочный ) ремонт дорог по ул. Коммунистическая с. Нижнеманчарово | 2018 г. | 99,00 | администрация сельского поселения |
| 27 | Текущий ремонт дороги по ул. Салимьяновых с. Нижнеманчарово | 2018 г. | 99,400 | администрация сельского поселения |
| 28 | Текущий ремонт дороги по ул. Чишминская с. Нижнеманчарово | 2017 г. | 98,700 | администрация сельского поселения |
| 29 | Текущий ремонт дороги по ул. Молодежная с. Нижнеманчарово | 2021-2033 гг. | 99,600 | администрация сельского поселения |
| 30 | Текущий ремонт дороги по ул. Халиуллина с. Нижнеманчарово | 2020 г. | 95,00 | администрация сельского поселения |
| 31 | Текущий ремонт дороги по ул. Мира с. Каралачук | 2019 г. | 90,340 | администрация сельского поселения |
| 32 | Текущий ремонт дороги по ул. Пионерская с. Каралачук | 2020 г. | 70,220 | администрация сельского поселения |
| 33 | Текущий ремонт дороги по ул. Механизаторская с. Каралачук | 2017 г. | 99,650 | администрация сельского поселения |
| 34 | Текущий ремонт дороги по ул. Переулок Полевой с. Каралачук | 2019 г. | 50,600 | администрация сельского поселения |
| 35 | Текущий ремонт дороги по ул. Переулок Колхозный с. Каралачук | 2020 г. | 70,500 | администрация сельского поселения |
| 36 | Текущий ремонт дороги по ул. Переулок Речной | 2019 г. | 50,600 | администрация сельского поселения |

6. Предложения по инвестиционным преобразованиям,

совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности

в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

График выполнения мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции (ремонт) дорог

| № п/п | Мероприятия* | Наименование, расположение объекта* | Технические параметры | Протяженность, км | График реализации мероприятий* /тыс.руб./ | Ответственные исполнители | Выполнение целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2033 |  |  |
| Реконструкция (ремонт) |
| 1 | Текущий (ямочный) ремонт дорог | ул. Губкина с. Семилетка | V | 1,698 | 99,800 |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  |
| 2 | Текущий (ямочный) ремонт дорог | ул. Мира с. Семилетка | V | 1,585 | 99,200 |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  |
| 3 | Текущий (ямочный) ремонт дорог | ул. Северная с. Семилетка | V | 0,582 |  | 99,200 |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  |
| 4 | Текущий ремонт дорог дороги | ул. Космонавтов с. Семилетка | V | 1,416 |  | 99,600 |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  |
| 5 | Текущий (ямочный) ремонт дорог | ул. Ленина с. Семилетка | V | 1,106 | 99,300 |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  |
| 6 | Текущий (ямочный )ремонт дороги | ул. Коммунистическая с. Семилетка | V | 1,062 |  | 99,600 |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  |
| 7 | Текущий ремонт дороги | ул. Ш. Бабича с. Семилетка | V | 0,777 |  |  |  | 99,600 |  |  | администрация сельского поселения |  |
| 8 | Текущий ремонт дороги | ул. Спортивная с. Семилетка | V | 0,834 |  |  | 99,600 |  |  |  | администрация сельского поселения |  |
| 9 | Текущий (ямочный )ремонт дороги | ул. Строителей с. Семилетка | V | 0,244 | 99,600 |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  |
| 10 | Текущий (ямочный )ремонт дороги | ул. Нефтяников с. Семилетка, | V | 0,377 | 98,600 |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  |
| 11 | Текущий (ямочный )ремонт дороги | ул. Молодежная с. Семилетка | V | 0,599 |  |  | 99,900 |  |  |  | администрация сельского поселения |  |
| 12 | Текущий ремонт дороги | ул. Рабочий переулок с. Семилетка | V | 0,266 |  |  |  |  |  | 99,000 | администрация сельского поселения |  |
| 13 | Текущий ремонт дороги | ул. Садовая с. Семилетка | V | 1,038 |  |  |  | 99,600 |  |  | администрация сельского поселения |  |
| 14 | Текущий ремонт дороги | ул.Полевая с. Семилетка | V | 0,541 |  |  |  | 97,800 |  |  | администрация сельского поселения |  |
| 15 | Текущий (ямочный )ремонт дорог | ул. Южная с. Семилетка | V | 0,274 |  |  |  |  | 50,200 |  | администрация сельского поселения |  |
| 16 | Текущий (ямочный )ремонт дорог | ул. Лесная с. Семилетка | V | 0,787 |  |  | 96,700 |  |  |  | администрация сельского поселения |  |
| 17 | Текущий ремонт дороги | ул. Степная с.Семилетка | V | 2,483 | 98,070 | 96,700 |  |  | 95,800 |  | администрация сельского поселения |  |
| 18 | Текущий ремонт дороги | ул. Луговая с.Семилетка | V | 0,604 |  |  |  | 96,700 |  |  | администрация сельского поселения |  |
| 19 | Текущий ремонт дороги | ул. Новая с. Семилетка | V | 0,270 | 96,700 |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  |
| 20 | Текущий ремонт дороги | ул. Гумерова с. Нижнеаташево | V | 0,392 |  |  |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  |
| 21 | Текущий ремонт дороги | ул. Набережная с. Нижнеаташево | V | 1,787 |  | 98,00 |  |  | 96,00 |  | администрация сельского поселения |  |
| 22 | Текущий ремонт дороги | ул. Луговая с. Нижнеаташево | V | 0,592 |  |  | 98,300 |  |  |  | администрация сельского поселения |  |
| 23 | Текущий ремонт дороги | ул. Центральная д. Таштау | V | 0,868 |  |  |  | 96,400 |  |  | администрация сельского поселения |  |
| 24 | Текущий ремонт дороги | ул. Набережная д. Таштау | V | 0,353 |  |  |  |  | 70,800 |  | администрация сельского поселения |  |
| 25 | Текущий ремонт дороги | ул. Механизаторская д. Таштау | V | 0,881 |  |  |  | 97,600 |  |  | администрация сельского поселения |  |
| 26 | Текущий (ямочный )ремонт дорог | ул. Коммунистическая с. Нижнеманчарово | V | 0,755 |  |  | 99,00 |  |  |  | администрация сельского поселения |  |
| 27 | Текущий ремонт дороги | ул. Салимьяновых с.Нижнеманчарово | V | 1,696 |  |  | 99,400 |  |  |  | администрация сельского поселения |  |
| 28 | Текущий ремонт дороги | ул. Чишминская с. Нижнеманчарово | V | 0,412 |  | 98,700 |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  |
| 29 | Текущий ремонт дороги | ул. Молодежная с. Нижнеманчарово | V | 0,901 |  |  |  |  |  | 99,600 | администрация сельского поселения |  |
| 30 | Текущий ремонт дороги | ул. Халиуллина с. Нижнеманчарово | V | 0,383 |  |  |  |  | 95,00 |  | администрация сельского поселения |  |
| 31 | Текущий ремонт дороги | ул.. Мира с. Каралачук | V | 0,587 |  |  |  | 90,340 |  |  | администрация сельского поселения |  |
| 32 | Текущий ремонт дороги | ул. Пионерская с. Каралачук | V | 1,194 |  |  |  |  | 70,220 |  | администрация сельского поселения |  |
| 33 | Текущий ремонт дороги | ул. Механизаторская с. Каралачук | V | 1,787 |  | 99,650 |  |  |  |  | администрация сельского поселения |  |
| 34 | Текущий ремонт дороги | ул. Переулок Полевой с. Каралачук | V | 0,226 |  |  |  | 50,600 |  |  | администрация сельского поселения |  |
| 35 | Текущий ремонт дороги | ул. Переулок Колхозный с. Каралачук | V | 0,197 |  |  |  |  | 70,500 |  | администрация сельского поселения |  |
| 36 | Текущий ремонт дороги | ул. Переулок Речной с. Каралачук | V | 0,285 |  |  |  | 50,600 |  |  | администрация сельского поселения |  |

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции (ремонт) дорог

| № п/п | Мероприятия* | Наименование, расположение объекта* | Технические параметры | Протяженность, м | Стоимость выполнения мероприятий, тыс.руб. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий*, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2033 |
| Реконструкция (ремонт) |
| 1 | Текущий (ямочный) ремонт дорог | ул. Губкина с. Семилетка | V | 1,698 | 99,800 | 99,800 |  |  |  |  |  |
| 2 | Текущий (ямочный) ремонт дорог | ул. Мира с. Семилетка | V | 1,585 | 99,200 | 99,200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Текущий (ямочный) ремонт дорог | ул. Северная с. Семилетка | V | 0,582 | 99,200 |  | 99,200 |  |  |  |  |
| 4 | Текущий ремонт дорог дороги | ул. Космонавтов с. Семилетка | V | 1,416 | 99,600 |  | 99,600 |  |  |  |  |
| 5 | Текущий (ямочный) ремонт дорог | ул. Ленина с. Семилетка | V | 1,106 | 99,300 | 99,300 |  |  |  |  |  |
| 6 | Текущий (ямочный )ремонт дороги | ул. Коммунистическая с. Семилетка | V | 1,062 | 99,600 |  | 99,600 |  |  |  |  |
| 7 | Текущий ремонт дороги | ул. Ш. Бабича с. Семилетка | V | 0,777 | 99,600 |  |  |  | 99,600 |  |  |
| 8 | Текущий ремонт дороги | ул. Спортивная с. Семилетка | V | 0,834 | 99,600 |  |  | 99,600 |  |  |  |
| 9 | Текущий (ямочный )ремонт дороги | ул. Строителей с. Семилетка | V | 0,244 | 99,600 | 99,600 |  |  |  |  |  |
| 10 | Текущий (ямочный )ремонт дороги | ул. Нефтяников с. Семимлетка, | V | 0,377 | 98,600 | 98,600 |  |  |  |  |  |
| 11 | Текущий (ямочный )ремонт дороги | ул. Молодежная с. Семилетка | V | 0,599 | 99,900 |  |  | 99,900 |  |  |  |
| 12 | Текущий ремонт дороги | ул. Рабочий переулок с. Семилетка | V | 0,266 | 99,900 |  |  |  |  |  | 99,000 |
| 13 | Текущий ремонт дороги | ул. Садовая с. Семилетка | V | 1,038 | 99,600 |  |  |  | 99,600 |  |  |
| 14 | Текущий ремонт дороги | ул.Полевая с. Семилетка | V | 0,541 | 97,800 |  |  |  | 97,800 |  |  |
| 15 | Текущий (ямочный )ремонт дорог | ул. Южная с. Семилетка | V | 0,274 | 50,200 |  |  |  |  | 50,200 |  |
| 16 | Текущий (ямочный )ремонт дорог | ул. Лесная с. Семилетка | V | 0,787 | 96,700 |  |  | 96,700 |  |  |  |
| 17 | Текущий ремонт дороги | ул. Степная с.Семилетка | V | 2,483 | 290,057 | 98,070 | 96,700 |  |  | 95,800 |  |
| 18 | Текущий ремонт дороги | ул. Луговая с.Семилетка | V | 0,604 | 96,700 |  |  |  | 96,700 |  |  |
| 19 | Текущий ремонт дороги | ул. Новая с. Семилетка | V | 0,270 | 96,700 | 96,700 |  |  |  |  |  |
| 20 | Текущий ремонт дороги | ул.Гумерова с.Нижнеаташево | V | 0,392 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Текущий ремонт дороги | ул. Набережная с.Нижнеаташево | V | 1,787 | 194,00 |  | 98,000 |  |  | 96,00 |  |
| 22 | Текущий ремонт дороги | ул. Луговая с. Нижнеаташево | V | 0,592 | 98,300 |  |  | 98,300 |  |  |  |
| 23 | Текущий ремонт дороги | ул. Центральная д. Таштау | V | 0,868 | 96,400 |  |  |  | 96,400 |  |  |
| 24 | Текущий ремонт дороги | ул. Набережная д. Таштау | V | 0,353 | 70,800 |  |  |  |  | 70,800 |  |
| 25 | Текущий ремонт дороги | ул. Механизаторская д. Таштау | V | 0,881 | 97,650 |  |  |  | 97,600 |  |  |
| 26 | Текущий (ямочный )ремонт дорог | ул. Коммунистическая с. Нижнеманчарово | V | 0,755 | 99,00 |  |  | 99,00 |  |  |  |
| 27 | Текущий ремонт дороги | ул. Салимьяновых с.Нижнеманчарово | V | 1,696 | 99,400 |  |  | 99,400 |  |  |  |
| 28 | Текущий ремонт дороги | ул. Чишминская с. Нижнеманчарово | V | 0,412 | 98,700 |  | 98,700 |  |  |  |  |
| 29 | Текущий ремонт дороги | ул. Молодежная с. Нижнеманчарово | V | 0,901 | 99,600 |  |  |  |  |  | 99,600 |
| 30 | Текущий ремонт дороги | ул. Халиуллина с.Нижнеманчарово | V | 0,383 | 95,00 |  |  |  |  | 95,00 |  |
| 31 | Текущий ремонт дороги | ул. Мира с. Каралачук | V | 0,587 | 90,340 |  |  |  | 90,340 |  |  |
| 32 | Текущий ремонт дороги | ул. Пионерская с. Каралачук | V | 1,194 | 70,220 |  |  |  |  | 70,220 |  |
| 33 | Текущий ремонт дороги | ул. Механизаторская с. Каралачук | V | 1,787 | 99,650 |  | 99,650 |  |  |  |  |
| 34 | Текущий ремонт дороги | ул. Переулок Полевой с. Каралачук | V | 0,226 | 50,600 |  |  |  | 50,600 |  |  |
| 35 | Текущий ремонт дороги | ул. Переулок Колхозный с. Каралачук | V | 0,197 | 70,500 |  |  |  |  | 70,500 |  |
| 36 | Текущий ремонт дороги | ул. Переулок Речной с. Каралачук | V | 0,285 | 50,600 |  |  |  | 50,600 |  |  |

* - уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год